Musterworkflow ‘Archivierung von Fileablagen’

| Phase | Massnahmen (Einzelschritte) | Ziel (am Ende des Prozessschritts ist sichergestellt: ) | Arbeits-kopie | - Regeldokumente/Handreichungen - Tools / IT-Systeme | Zuständig (Abteilung) | Dokumentation Prozessschritt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BERATUNG |  |  |  |  |  |  |
| Beratung | Beratung potentieller Anbieter - juristische Personen - natürliche Personen | - Grundprinzipien IM / RM sind bekannt (zentrale Ablage, Dossierprinzip, Dokumentation) - Relevante und irrelevante Systeme und Ablagen sind definiert - IM / RM sind implementiert - Das Geschäftsarchiv wird aufgebaut - Die Aufbewahrungs- und Datenschutzfristen sind bekannt - Inhalt und Ordnungszustand der zentralen Ablage sind bekannt - Es gibt keine hybride Ablage mehr - Offene Fragen und Probleme sind adressiert - Zieltermine für weitere Besprechung bzw. für Angebot stehen |  | - Muster-Organisationsvorschriften, -Weisungen, -Reglemente - Empfehlungen betr. Informations- und Recordsmanagement für Private (Website, Informationsschreiben, Handreichungen) - Musterregistraturplan - Datei- und Ordnernamenskonvention - Leitfaden Bereinigung / Negativliste - Wegleitung Ablieferungsbedingungen - Absichtserklärung (Private) - Minimales Metadatenset |  | - Beratungsprotokoll - Dokumentation Geschäftsarchiv / Records Management |
|  | Beratung Amtsstellen | Dito + Die Paketbildung und Metadatierung bei aktenproduzierender Stelle ist idealerweise implementiert |  | - Organisationsvorschriften - Datei- und Ordnernamenskonvention |  | - Beratungsprotokoll |
| Archivfachliche Sichtung |  |  |  |  |  |  |
| Vorbereitung des Aktenangebotes (Aktenproduzent) | Vorbesprechung von Struktur und Inhalt mit der abgebenden Stelle - Nachfragen ob verschlüsselte oder passwortgeschützte Inhalte vorhanden sind - Arbeitskopie erstellen | - Das Aktenangebot ist definiert - Regelset ist bekannt | 001 | - Informationen für Aktenproduzenten - Erklärungen zu archivischem Regelset für Aktenangebote - Datenlöschung / Passivierung im Quellsystem - Empfehlungen für Aktenproduzenten - Bereinigung - Zusammenstellung - Metadatierung - Aktenangebotsformular (leer) |  | - Aktenangebotsformular (ausgefüllt) |
| Archivfachliche Sichtung | Sichtung und Vorbereitung Transfer - Provenienz klären - Überblick Ordnerstruktur - Grobüberblick Ordnerinhalt(e) (Abgleich mit Angebot) - Einschätzung Qualität Metadaten Sichtungsverzeichnis erstellen (inkl. Vorbewertung und Kassation) | - Es besteht Klarheit über Entstehungszusammenhang (Provenienz), Inhalt und Ordnungszustand des Angebots - Das Angebot ist vorbewertet |  | - Checkliste(n) - Dateimanager (div.) - Treesize |  | - Bewertungsvorschlag - Sichtungsverzeichnis mit Hashwert-Dokumentation |
| Technische Sichtung | Sichtung und Vorbereitung Transfer - Übersicht Formate - Gesamtgrösse - Suche nach Sonderformaten (Container (Zip, Datenbanken o.ä.)) - Pfadlänge eruieren (Probleme beim Transfer vermeiden) | - Es ist überprüft, ob der Transfer technisch machbar und Vorgaben des Archivs erfüllt werden können - Technische Eckdaten sind festgehalten |  | - Treesize (o.ä.) |  | - Bewertungsvorschlag (ergänzt mit technischen Informationen) |
| Rücksprache mit Aktenproduzent | - Besprechung Bewertungsvorschlag - Umgang mit unerwünschten Datenformaten (z.B. Datenbanken) definieren | - Der Aktenproduzent und Archiv sind sich einig - Das weitere Vorgehen ist besprochen (z.B. zusätzliche Metadatierungen, Bereinigungen) |  | - Schenkungs- oder Depotvertrag (Entwurf) einschliesslich Kosten |  |  |
| Übernahmevereinbarung | - Entscheid Vorschlag Übernahme | - Der Schenkungs- oder Depotvertrag ist unterzeichnet - Der Transfer der Ablieferung kann starten |  |  | Archivleitung | - Übernahmevereinbarung resp. Schenkungs- oder Depotvertrag |
| ÜBERNAHME |  |  |  |  |  |  |
| Transfer / Übernahme | Transfer der Daten in das Archiv Trennung von Ursprungs-Datenträgern allenfalls Daten-Rettung - Virencheck - Berechnung von Checksummen - Erstellen eines Containers (zip / iso) - Backup | - Die Daten sind in einem kontrollierten Verfahren transferiert - Die Integrität der Daten ist geprüft | 002 | Tools sicherer Transfer: - Direkt bei der Dienststelle abholen oder physische Ablieferung von Datenträgern durch die abliefernde Stelle - USB-Stick - externe Festplatte - Upload - Cloud-Service - (s)ftp - Virt. Ablieferungs- oder Anlieferungsrampen (DMS-Ablagen) Weitere Tools: - MS-Datei-Explorer - Total Commander - Virenscanner - Zip - ISO-File (ISO-Buster) - Hash-Check-Shell Extension - Beyond Compare |  | - Checkliste Datenübernahme - Hashwert-Dokumentation nach dem Transfer |
| Sicherung | Zentrale Sicherung im Archiv - Verschiebung auf temp. Repository inkl. Hashwertkontrolle - Integritäts- und Vollständigkeitsprüfung | - Die Daten sind auf der Speicherumgebung des Archivs gesichert - Die Daten sind hinsichtlich Integrität und Vollständigkeit überprüft - Die Dokumentation ist vorbereitet. | 003 | - Absichtserklärung - Betriebsinterner Cloud Service - Externe Festplatte - LTS - MS Datei-Explorer - NAS - Repository |  | - Hashwert-Dokumentation - Übernahme- /Dateiverzeichnis |
| Dokumentation | - Ablage Dokumentation - Eintrag im AIS (Zugang) - Bestätigung Aktenproduzent - Prüfung Datenlöschung / Passivierung beim Aktenproduzenten - Bestätigung Aktenproduzent (Löschung/Passivierung) | - Der Zugang ist vollständig dokumentiert - Alle einschlägigen Stellen sind über den Zugang informiert. - Die übernommenen Daten sind im Quellsystem passiviert oder gelöscht - Die angebotenen, aber nicht übernommenen löschbaren Daten im Quellsystem sind gelöscht. |  | - AIS - Office-Produkte |  | - Datensatz im AIS - Übernahmeverzeichnis - Akzessionsprotokoll - Bestätigung Quellsystem - Bestätigung Aktenproduzent |
| ANALYSE (Einige Punkte sind spätestens in dieser Phase aufzufangen, können aber auch schon in früheren Phasen des Workflows erledigt werden) |  |  |  |  |  |  |
| Technische Analyse | - Metadaten auslesen - Mengengerüst erheben - Dateiformate inventarisieren - Duplikate eruieren - Technische Probleme / Herausforderungen zusammenstellen (Schattendateien, Systemdateien, temporäre Dateien, Container [zip, Verschlüsselungen, Dateinamen, dynamische Felder) - Technische Sofortmassnahmen definieren | - Es besteht Klarheit über technische Probleme / Herausforderungen - Die technischen Sofortmassnahmen sind definiert |  | - Checkliste technische Analyse - Anleitungen Tools - MS-Datei-Explorer - Total Commander - Treesize - FITS - EXIF-Tool - mediainfo - DROID - JHOVE - Duplicatefinder - KOST-VAL - PDF/A-Validatoren - Docupacker (DROID-Addon) |  | - Tool-Reports - Analysebericht zuhanden - Erhaltung (Sofortmassnahmen) - Erschliessung (Konzept, Planung) - Archivleitung (Kosten) |
| Archivfachliche Analyse | - Ordnungsstruktur analysieren - Mengengerüst analysieren - Ablieferung Top-Down bewerten - Sensible Daten eruieren | - Es besteht Klarheit über archivfachliche Herausforderungen (inkl. Aufwand) - Die archivfachlichen Sofortmassnahmen sind definiert |  | - Tool-Reports und technischer Analysebericht - Checkliste archivfachliche Analyse - Bewertungsleitfaden |  | - Analysebericht - Bewertungsvorschlag |
| Abschluss Analyse | - Abnahme Analysebericht - Beschluss Sofortmassnahmen / Top-Down Kassationen | - Die Aufbereitung kann eingeleitet werden. |  |  | Archivleitung | - Analysebericht mit Bewertungsentscheid |
| AUFBEREITUNG |  |  |  |  |  |  |
| Technische Sofortmassnahmen | - Löschung von nicht für die Archivierung bestimmten Daten (z.B. Backupfiles, temporäre Dateien) - Löschung von (inhaltlichen) Dubletten - Normalisierung von Dateinamen und Pfadlängen - Dynamische Felder (z.B. Datumsangaben) wandeln - Validierung und Konvertierung in DLZA-taugliche Formate anhand geltender Policy - Analogisierung (Ausdrucken) kleinerer Mengen - Vollzug Kassationen (aus Top-Down Bewertung) – Löschauftrag aus der vorherigen Phase vorausgesetzt | - Der Bestand ist bereit für die Langzeitarchivierung (irrelevanten Daten wurden kassiert; restliche Daten sind normalisiert, konvertiert und validiert; der Bestand könnte theoretisch "liegen bleiben") | 004 | - Löschliste Dateierweiterungen - Löschliste Sonderzeichen - Anleitungen - Analysebericht - Adobe Acrobat Pro - Dateimanager (z. B. MS-Datei-Explorer, Total Commander) - Dmstools - Duplicate-Finder - FFmpeg - IrfanView - PDF-Tools - Scripting (z. B. Python, FileMaker) - TreeSize - Validator (ez. B. KOST-Val, JHOVE) |  | - Löschprotokolle - Report Duplikate - Report Konvertierung inkl. Scripting - Report Validierung - Abschluss-Protokoll: Dokument, die alle Änderungen zusammenfasst, die in diesem Prozessschritt umgesetzt wurden |
| Erschliessungsplanung | - Hierarchie / Struktur dokumentieren und Änderungen für AIS und DLZA-Repository vorschlagen - Definition Erschliessungstiefe gemäss vorgeschlagener Hierarchie / Struktur - Kostenschätzung Erschliessung/Datenspeicherung | - Der Erschliessungsplan ist verabschiedet - Zeitplan und Ressourcen sind definiert. - Die Erschliessung kann beginnen |  | - Analysebericht - Übernahmeverzeichnis - Dateimanager (z. B. MS-Datei-Explorer) |  | - Erschliessungsplan - Zeitplan - Kostenvoranschlag |
| ERSCHLIESSUNG |  |  |  |  |  |  |
| Archivfachliche Erschliessung | - Erfassen der relevanten Informationen aus der archivfachliche Erschliessung - Tektonik / Hierarchie in AIS und DLZA vorbereiten | - Alle archivfachlichen Metadaten sind für die Paketbildung vorhanden - AIS und DLZA sind für den Ingest vorbereitet |  | - Erschliessungshandbuch - Vorlagen für die Erfassung im AIS |  |  |
| Paketbildung / Metadatierung | - Ordnung, Strukturierung der Files für das Paketierungs-Tool - Paketbildung: - Verzeichnung (Minimalset) im Paketbilder (und/oder in einem anderen Tool) - Evtl. Aufteilung in mehrere SIPs - Endvalidierung des SIPs / der SIPs | - Die Daten sind als SIP gepackt - Ein Minimalset an Metadaten ist erfasst. - Die technischen Metadaten sind erfasst - Der Ingest funktioniert (Validierung) | 005 | - Anleitungen (Kontrolle SIP, SIP-Bildung, Änderungen in SIP, Tools) - Package Handler, eCH-0160 - KOST-VAL - Docuteam Packer - XML-Editor - AIS mit EAD Schnittstelle - AIS Importassistent |  | - Validierungsprotokoll - Metadatenexport (bspw. METS EAD) - Verzeichnungslisten externer Tools |
| Ingest | - Granularität des AIP definieren - Ingest in das DLZA-Repository - Import Metadaten ins AIS - Verlinkung im AIS | - Die Granularität des AIP ist definiert - Das SIP ist im DLZA-Repository fehlerfrei eingespeist - AIPs sind gebildet - Die IEs des DLZA-Repository sind im AIS verlinkt (PID) | 006 | - Mapping Metadaten (XML (METS)) - einmalig - Ingest Tool (bspw. Docuteam Feeder / scopeOAIS) - AIS mit Schnittstelle - DLZA-System / Repository |  | - AIS Report für Verzeichnungskontrolle - Reports / Worklog - Ingest (PID, EAD) |
| Nacherschliessung | - Deskriptive Metadaten erfassen - Metadaten Tektonik erfassen und ergänzen - Aktualisierung Findmittel - Zugriffsbestimmungen anpassen | - Die deskriptiven Metadaten sind im AIS vollständig erfasst - Metadaten der Tektonik sind ergänzt und nachgetragen (Bsp. Umfänge) - Findmittel sind aktualisiert, ggf. als Digitalisat zugänglich gemacht - Zugriffsbestimmungen sind festgelegt |  | - Erschliessungshandbuch - Nutzungsbestimmungen - Gesetzliche Grundlagen - AIS - DLZA-System / Repository |  |  |
| Qualitätssicherung / Abschluss | - Verzeichnungskontrolle - Publikation gemäss Richtlinien - Stichprobe Ausgabe DIP - Prüfung Löschung/Passivierung beim Aktenproduzenten (falls noch nicht erfolgt) - Überprüfung Dokumentation auf Vollständigkeit - Löschung Arbeitskopien | - Daten sind nach Vorgaben und Qualitätsstandard des Archivs verzeichnet - Verzeichnungseinheiten sind gemäss Richtlinien publiziert / für die Publikation vorgesehen - DIPs können vollständig ausgegeben werden (Stichprobe) - Dokumentation ist vollständig |  | - Checkliste Qualitätssicherung - Qualitätshandbuch - AIS - DLZA-System / Repository |  | - Checkliste Qualitätssicherung |
| Nachfolgende Hauptprozesse |  |  |  |  |  |  |
| - (Ergänzung) |  |  |  |  |  |  |
| - (Access) |  |  |  |  |  |  |
| - Preservation | - Ständige Überwachung der Daten hinsichtlich Integrität - Überwachung der Daten hinsichtlich Les- und maschineller Interpretierbarkeit - Überwachung der Daten hinsichtlich Authentizität - Anzeige von Erhaltungsmassnahmen - Planung und Tests von Erhaltungsmassnahmen - Durchführung und Qualitätskontrolle von Erhaltungsmassnahmen hinsichtlich Integrität, Decodierung und Authentizität | - AIP und DIP sind auf dem neuesten Erhaltungsstand ohne Verlust der Integrität und Authentizität |  | - Liste significant properties - Rosetta - PRONOM - Konverter - Kontrolltools |  | - Hashwertcheck - Formatcheck - Formatdokumentation - Berichte über Preservation Massnahmen |

Erarbeitet im KOST Projekt 20-039: Dateiablage (https://kost-ceco.ch/cms/20-039-dateiablage.html)

Kontakt Musterworkflow: Pascal Föhr, StASO (pascal.foehr@sk.so.ch)